|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к плану мероприятий по наведению порядка на земле на 2024 год на  территории города Бобруйска |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий города | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование организации | Адрес | | | | | | Период проведения работ | | | Количество  (штук) | | | Ответственный  исполнитель  (источник финансирования) | |
| КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г. Бобруйска» | улица (далее – ул.) Минская, 85 | | | | | | май | | | 1 | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  администрации районов г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска) | |
| ул. Пролетарская, 17, ул. Интернациональная, 76 | | | | | | июнь | | | 2 | | |
| ул. 50 лет Октября, 30А, 32А | | | | | | июль | | | 2 | | |
| ул. Ванцетти, 44, 46, ул. Островского, 19 | | | | | | август | | | 2 | | |
| ул. Комсомольская, 163, 165, ул. Московская, 84 | | | | | | сентябрь | | | 2 | | |
|  | Итого: | | | | | |  | | | 9 | | |
| КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление  Первомайского района г. Бобруйска» | ул. Лынькова, 9, ул. Гагарина, 3А, 3Б | | | | | | май | | | 2 | | |
| ул. Рокоссовского, 110, ул. Западная, 22 | | | | | | июнь | | | 2 | | |
| ул. Ульяновская, 39А, ул. Орджоникидзе, 28, 30 | | | | | | июль | | | 2 | | |
| проезд Звёздный, 25, ул. Энергетиков, 42 | | | | | | август | | | 2 | | |
| проспект (далее – пр-т) Строителей, 66/3,  ул. Бахарова, 224 | | | | | | сентябрь | | | 2 | | |
|  | Итого: | | | | | |  | | | 10 | | |
|  | Всего: | | | | | |  | | | 19 | | |
| 1.2. Озеленение придомовых и иных территорий города  (посадка деревьев/кустарников) | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ | | | Перечень мест, предназначенных для посадки | | | Период проведения работ | | | Количество (тысяч штук) | | | | | Ответственные  исполнители  (источник финансирования) |
| Первомайский район города | | | | | | апрель | | | 0,9 | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  администрации районов г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| посадка деревьев | | | ул. Ленина | | |
| пр-т Строителей | | |
| ул. Шинная | | |
| ул. Днепровской Флотилии | | |
| посадка кустов | | | ул. Ленина | | | 0,7 | | | | |
| пр-т Строителей | | |
| ул. Шинная | | |
| ул. Днепровской Флотилии | | |
| Первомайский район города | | | | | | май | | | 1,6 | | | | |
| посадка деревьев | | | ул. Батова | | |
| ул. Гагарина | | |
| ул. Гоголя | | |
| Ленинский район города | | | | | |
|  | | | ул. Ковзана | | |
| Первомайский район города | | | | | | 1,2 | | | | |
| посадка кустов | | | ул. Батова | | |
| ул. Гагарина | | |
| ул. Гоголя | | |
| Ленинский район города | | | | | |
|  | | | ул. Ковзана | | |
| Первомайский район города | | | | | | октябрь | | | 1,6 | | | | |
| посадка деревьев | | | ул. Владимирская | | |
| бульвар (далее – б-р) Приберезинский | | |
| аллея Сокольников | | |
| ул. Наумова | | |
| Ленинский район города | | | | | |
|  | | | ул. Володарского | | |
| Вид работ | | | Перечень мест, предназначенных для посадки | | | Период проведения работ | | | Количество (тысяч штук) | | | | | Ответственные  исполнители  (источник финансирования) |
| Первомайский район города | | | | | |  | | | 1,4 | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  администрации районов г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| посадка кустов | | | ул. Владимирская | | |
| б-р Приберезинский | | |
| аллея Сокольников | | |
| ул. Наумова | | |
| Ленинский район города | | | | | |
|  | | | ул. Володарского | | |
| Итого: посадка деревьев | | | | | | | | | 4,1 | | | | |
| Итого: посадка кустов | | | | | | | | | 3,3 | | | | |
| 1.3. Ремонт улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ | | | Перечень объектов ремонта | | | Период проведения работ | | | Объем работ (тысяч квадратных метров) | | | | | Ответственные  исполнители  (источник финансирования) |
| текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц, покрытия тротуаров | | | ул. Чонгарская | | | апрель | | | 3,0 | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз»  (бюджет города Бобруйска) |
| ул. Социалистическая | | |
| ул. Ковзана | | |
| ул. Орловского | | |
| ул. Новошоссейная | | |
| ул. 50 лет ВЛКСМ | | |
| ул. Шинная | | |
| ул. Пролетарская | | | май | | | 9,0 | | | | |
| ул. Горелика | | |
| ул. Механизаторов | | |
| ул. Я.Коласа | | |
| ул. Железнодорожная | | |
| ул. Горелика | | |
| б-р Приберезинский | | |
| пр-т Георгиевский | | |
| ул. Володарского | | | июнь | | | 9,0 | | | | |
| ул. К.Маркса | | |
| ул. Пионерская | | |
| ул. Войкова | | |
| ул. Дзержинского | | |
| ул. Черепичная | | |
| ул. Орджоникидзе | | |
| ул. Комарова | | | июль | | | 6,0 | | | | |
| переулок (далее – пер.) Черепичный | | |
| ул. Энергетиков | | |
| пер. 2-й Путейский | | |
| ул. Димитрова | | |
| ул. Тургенева | | |
| ул. Наро-Фоминская | | |
| ул. Комбинатская | | |
| ул. Лынькова | | |
| ул. Семенова | | | август | | | 4,0 | | | | |
| пер. Песчаный | | |
| пер. Тимирязева | | | сентябрь | | | 3,0 | | | | |
| ул. Брестская | | |
| Итого: | | | | | | | | | 34,0 | | | | |
| 1.4. Устройство, реконструкция и ремонт газонов | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ | | | Перечень объектов ремонта | Период проведения работ | | | | Объем работ (гектаров) | | | | Ответственные  исполнители  (источник финансирования) | | |
| устройство, реконструкция и ремонт газонов | | | ул. Минская, ул. Крылова | апрель | | | | 1,3 | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска», УКДП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска» (бюджет города Бобруйска) | | |
| ул. Минская, пр-т Георгиевский | май | | | | 1,6 | | | |
| ул. Урицкого, ул. 50 лет ВЛКСМ | июнь | | | | 0,8 | | | |
| пр-т Строителей | июль | | | | 0,3 | | | |
| Итого: | | | | | | | | 4 | | | |
| * 1. Снос пустующих и ветхих жилых домов | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование организации | | Адрес | | | Период проведения работ | | | | Количество  (штук) | | | | | Ответственный  исполнитель  (источник финансирования) |
| КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г. Бобруйска» | | ул. Пушкина, 109, ул. Дачная, 56 | | | октябрь | | | | 2 | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз» (бюджет города Бобруйска) |
|  | | Итого | | |  | | | | 2 | | | | |  |
| КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района г. Бобруйска» | | ул. Широкая, 118 | | | октябрь | | | | 1 | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз» (бюджет города Бобруйска) |
|  | | Итого: | | |  | | | | 1 | | | | |  |
|  | | Всего: | | |  | | | | 3 | | | | |  |
| * 1. Высадка цветов | | | | | | | | | | | | | | |
| Ленинский район города | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Памятник – часовня и мемориальная доска, увековечивающие память подпольщиков, расстрелянных белополяками в 1920 г., братская могила (ул. Крупская, 8А) (историко-культурная ценность) | | | апрель | | |  | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Памятник советским танкистам (поселок Титовка) | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Памятник-танк на могиле генерала Б.С.Бахарова и братская могила воинов советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (площадь Победы) | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Братская могила и памятник партизанам, подпольщикам г. Бобруйска, погибшим в годы Великой Отечественной войны (ул. Интернациональная, 38) | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
|  | | | Братская могила расстрелянных и замученных фашистскими палачами в Бобруйском лагере военнопленных 1941–1944 гг. (ул. Димитрова) | | | апрель | | |  | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Братская могила советских военнопленных, уничтоженных фашистами (Бобруйская крепость) | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Памятник советским воинам-освободителям (ул. Ковзана, 6) | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Памятник воинам-интернационалистам (угол ул. Социалистической/Интернациональной) | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Мемориальный памятный знак в честь моряков Днепровской военной флотилии, принимавших участие и погибших при освобождении г. Бобруйска (пересечение пр-та Георгиевского и ул. Ленина) | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Памятный знак в честь воинов-авиаторов «Они взлетели, чтобы победить» (ул. Ковзана, 36А) | | | апрель | | |  | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Аллея Праведников (ул. Социалистическая, 119) | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
|  | | | Братская могила советских воинов в годы ВОВ 1941-1945 – монумент «Георгий-Победоносец» | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска» администрация Ленинского района г. Бобруйска,  Администрация Первомайского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Памятник «Эфраиму Севелле»  (ул. Интернациональная) | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Самолет СУ-24М (пересечение ул. Ванцетти и ул. Ковзана) | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Первомайский район города | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (в районе перекрестка ул. Еловики и ул. Минской) | | | апрель | | |  | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Первомайского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Мемориал боевой славы в честь танкистов-днепровцев (ул. Горелика) | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Первомайского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Братская могила воинов и партизан, умерших от ран в 1943–1945 гг. (ул. Горелика) | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Первомайского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Братская могила советских воинов в годы ВОВ 1941-1945 – монумент «Георгий-Победоносец» | | |  | | |  | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Первомайского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
|  | | | Итого: | | | апрель | | | 70,0 | | | | |  |
| Ленинский район города | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ул. Береговая | | | май | | |  | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| пересечение ул. Минской и ул. Урицкого | | |
| ул. Минская | | |
| ул. Минская (вблизи ул. Октябрьской) | | |
| ул. Минская (район Свято-Георгиевского храма) | | |
| пересечение ул. Минской с ул. Крылова и пр-том Георгиевским | | |
| Первомайский район города | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ул. Минская (вблизи пересечения с ул. Шинной) | | | май | | |  | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска»,  администрация Первомайского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| ул. Минская (въездной знак) | | |
| ул. Минская (разделительная полоса) | | |
| ул. Минская, 130 | | |
| ул. Минская (вблизи ул. Орджоникидзе) | | |
| ул. Минская | | |
|  | | | Итого: | | | май | | | 200,0 | | | | |  |
| Ленинский район города | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | пересечение пр-та Георгиевского и ул. Володарского | | | июнь | | |  | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска»,  администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
|  | | | Могилевское направление | | |  | | |  | | | | |  |
| ул. Социалистическая, 94 | | |
| ул. Социалистическая, 100 | | |
| пересечение ул. Социалистической и ул. Островского | | |
| пересечение ул. Социалистической и ул. Пролетарской | | |
| пересечение ул. Социалистической и ул. Интернациональной | | |
| ул. Социалистическая (сквер «Аллея Праведников») | | |
| пересечение ул. Социалистической и ул. Минской | | |
| ул. Октябрьская | | |
| пересечение ул. Пушкина и ул. Минской | | |
| пересечение ул. Энгельса и ул. Московской | | |
| пересечение пр-та Георгиевского и ул. Володарского | | |
| Могилевское направление | | |
| Первомайский район города | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ул. Ульяновская (в районе государственного учреждения культуры «Дворец искусств г. Бобруйска») | | | июнь | | |  | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска»,  администрация Первомайского района г.Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| ул. Ульяновская,  ул. 50 лет ВЛКСМ | | |
|  | | | Итого: | | | июнь | | | 200,0 | | | | |  |
| Ленинский район города | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ул. Пролетарская, 17 | | | | | июль | | | |  | | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска»,  администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) | |
|  | | пересечение ул. Пролетарской и ул. Советской | | | | |
|  | | ул. Гоголя, 38 | | | | |
|  | | ул. Интернациональная (в районе кинотеатра «Товарищ») | | | | |
|  | | пересечение ул. Интернациональной и ул. Советской | | | | |
|  | | ул. Интернациональная | | | | |
|  | | ул. Советская | | | | |
|  | | площадь Привокзальная | | | | |
|  | | ул. Станционная | | | | |
| Первомайский район города | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | пересечение ул. Минской и ул. 50 лет ВЛКСМ | | | | | июль | | | |  | | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска»,  администрация Первомайского района г.Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) | |
|  | | | Итого: | | | | июль | | | | 60,0 | |  | |
| Ленинский район города | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ул. Минская («Аллея Трудовой Славы») | | | август | | | | |  | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска»,  администрация Ленинского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
|  | | | пересечение ул. Интернациональной и ул. Советской | | |
| пересечение ул. Минской и ул. Гагарина | | |
| ул. Максима Горького | | |
| площадь Победы | | |
| площадь им. В.И. Ленина | | |
| Первомайский район города | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | парк Молодежный | | | август | | |  | | | | | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Первомайского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
|  | | | Итого: | | | август | | | 20,0 | | | | |  |
|  | | | Всего: | | |  | | | 550,0 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство | | | | |
| 2.1. Благоустройство поверхностных водных объектов | | | | |
| Вид работ | Перечень объектов ремонта | Период проведения работ | Объем работ (штук) | Ответственные  исполнители  (источник финансирования) |
| благоустройство | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 3 | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрации районов г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона  (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»  (на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | | | 3 |  |
| 2.2. Содержание в надлежащем состоянии существующих мест и зон отдыха на поверхностных водных объектах:  установка (ремонт) малых архитектурных форм | | | | |
| ремонт малых архитектурных форм | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 25 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрации районов г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона  (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»  (на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | | | 25 |  |
| 2.3. Установка информационных знаков границ водоохранных зон и прибрежных полос | | | | |
| установка информационных знаков | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 27 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрации районов г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона  (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»  (на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | | | 27 |  |
| 2.4. Обустройство (ремонт) автомобильных парковок | | | | |
| ремонт автомобильных парковок | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 4 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска»  (бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона  (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»  (на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | | | 4 |  |
| 2.5. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | | | | |
| установка контейнеров | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 6 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска»,  ОАО «Спецавтопредпиятие»  (бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона  (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»  (на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | | | 6 |  |
| 2.6. Оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок | | | | |
| ремонт спортивных игровых площадок | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 8 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска»,  администрации районов г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона  (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»  (на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | | | 8 |  |
| 2.7. Оборудование (ремонт) общественных туалетов | | | | |
| ремонт общественных туалетов | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 4 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска»,  ОАО «Спецавтопредпиятие»  (бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона  (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»  (на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
|  |  | Итого: | 4 |  |
| 2.8. Покос прибрежно-водной растительности и водорослей, а также выполнение работ, связанных с регулированием распространения и численности инвазивных растений | | | | |
| Вид работ | Перечень объектов ремонта | Период проведения работ | Объем работ (кило-метров) | Ответственные  исполнители  (источник финансирования) |
| покос прибрежно-водной растительности и водорослей, регулирование распространения и численности инвазивных растений | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 3,0 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,  КУП «ДЭП г. Бобруйска»,  администрации районов г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона  (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»  (на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | | | 3,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Устройство (ремонт) контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Всего | в том числе по месяцам | | | | | | | | | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| ОАО «Спецавто-предприятие»  (собственные средства) | 55 | – | – | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов, из них для раздельного сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Всего | В том числе по месяцам | | | | | | | | | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| ОАО «Спецавто-предприятие»  (собственные средства) | 450 | – | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – |
| 120 | – | – | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройству территорий мест погребения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Всего | | в том числе по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | II | III | | IV | V | | VI | | VII | | VIII | | IX | X | XI | XII |
| 5.1. Устройство (ремонт) ограждения (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КУП «Городской центр ритуальных услуг» - городские кладбища  (собственные средства) | 2 | | – | | – | – | | – | – | | – | | 1 | | 1 | | – | – | – | – |
| 5.2. Оборудование площадок для сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КУП «Городской центр ритуальных услуг» - городские кладбища  (собственные средства предприятия) | 4 | – | | – | | | – | | | – | | – | 1 | 1 | | 1 | 1 | – | – | – |
| 5.3. Установка контейнеров для сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КУП «Городской центр ритуальных услуг» - городские кладбища  (собственные средства) | 5 | – | | – | | | – | | | – | | – | 1 | 1 | | 1 | 2 | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Поддержание в надлежащем состоянии объектов захоронения отходов (устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов (шт.)) | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Всего | в том числе по месяцам | | | | | | | | | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| УКПП «Промотходы»  (собственные средства) | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройству территорий садоводческих товариществ, гаражных кооперативов | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Всего | в том числе по месяцам | | | | | | | | | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 7.1. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | |
| Администрации районов  (средства организаций застройщиков) | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |